***Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky):***

**Návrh**

**SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“)**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Odvoz a uložení výkopové zeminy v rámci přípravných prací pro stavbu IV. etapy skládky TKO Štěpánovice“**

Číslo smlouvy Zhotovitele: ……………

Číslo smlouvy Objednatele: ……………

**OBSAH:**

[1. Smluvní strany 3](#_Toc480375886)

[2. Výchozí údaje a podklady 4](#_Toc480375887)

[3. Předmět plnění 4](#_Toc480375888)

[4. Doba plnění 5](#_Toc480375889)

[5. Cena díla 6](#_Toc480375890)

[6. Platební a fakturační podmínky 8](#_Toc480375891)

[7. Záruční doba – zodpovědnost za vady 10](#_Toc480375892)

[8. Podmínky provedení díla 10](#_Toc480375893)

[9. Smluvní pokuty 14](#_Toc480375894)

[10. Vyšší moc 15](#_Toc480375895)

[11. Doručování, formy právních úkonů 16](#_Toc480375896)

[12. Odstoupení od smlouvy 16](#_Toc480375897)

[13. Pojištění 17](#_Toc480375898)

[14. Závěrečná ustanovení 18](#_Toc480375899)

[15. Doložka obecního zřízení 19](#_Toc480375900)

Přílohy

1. Smluvní strany

**Objednatel** : město Klatovy

Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy

IČ : 00255661

DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu27-0821048319/0800 nebo

0821048319/0800,

Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

ve věcech technických: Ing. Jiří Kučera, investiční referent objednatele,

tel.: 376 347 239,

mobil: 602 334 305,

e-mail: [jkucera@mukt.cz](mailto:jkucera@mukt.cz)

Ing. Vladimír Král, Ph.D., jednatel OHK s.r.o. Klatovy

tel.: 376 347 600, mobil: 602 439 788

e-mail: ohmk@cbox.cz

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel**  : …………………………….

Sídlo : …………………………….

IČ : …………………………….

DIČ : …………………………….

Bankovní spojení : …………………………….

Číslo účtu : …………………………….

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ….., odd… , vložka …….

Zastoupen

ve věcech smluvních : …………………..

tel.: …………… e-mail: ……………

ve věcech technických: …………………..

tel.: ………….., e-mail: …………….

Plátce DPH: ANO x NE

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále spolu jen „Smluvní strany“)

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………….. a rozhodnutí zadavatele ze dne …………..

3. Předmět plnění

**3.1**

3.1.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce v rámci akce **„Odvoz a uložení výkopové zeminy v rámci přípravných prací pro stavbu IV. etapy skládky TKO Štěpánovice“** na pozemcích p. č. 651/1, 651/11, 1007/2, 1007/12, 634/23, 634/24, 651/15, 652/1, 652/2, k. ú. Dehtín, v rozsahu zadání dle Výzvy k podání nabídek.

Předmět plnění je odvoz a uložení zeminy z mezideponie v lokalitě skládky TKO Štěpánovice. Jedná se převážně o výkopovou zeminu z realizace předchozích etap skládky.

Jedná se o přípravné práce pro stavbu IV. etapy skládky TKO Štěpánovice.

Zhotovitel je povinen vizuálně kontrolovat při nakládce čistotu nakládané zeminy. Pokud budou zjištěny nečistoty, je zhotovitel povinen odložit výkopek zvlášť na hromadu, zajistit fotodokumentaci a informovat Objednatele o této skutečnosti.

Každé auto bude před odjezdem ze skládky zváženo pracovníkem skládky a řidiči posledního odvozu bude předán na konci dne Přehled odpadových položek výdejek. Doba vážení je stanovena na max. 5 minut.

Pracovní doba, po kterou je možné provádět vážení je stanovena zadavatelem od 07.00 h do 21.00 h a to každý kalendářní den.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli, zast. provozovatelem skládky (Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.) nejpozději v pátek každý týden harmonogram odvozu na týden následující k odsouhlasení.

Zhotovitel je plně zodpovědný za úklid a údržbu komunikací, které budou k odvozu využívány.

Zhotovitel je povinen zajistit úpravu příjezdu k deponii, aby práce mohly probíhat i ve zhoršených klimatických podmínkách.

Zhotovitel je povinen zpracovat geodetické zaměření stavu deponie před zahájením prací a po dokončení prací.

Zhotovitel doloží majiteli pozemků, na nichž bude zemina ukládána Přehled odpadových položek výdejek a obdrží od majitele pozemků Potvrzení o převzetí materiálu za fakturovaný měsíc.

Objednatel doloží Zhotoviteli rozbory převážené zeminy, vyhotovené akreditovanou laboratoří před zahájením prací.

3.1.2 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu Díla.

(dále jen Dílo)

**3.2**

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

3.2.3 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění Díla, řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu Smlouvou sjednaných.

**3.3.**

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- osoba odpovědná za nakládání s odpady:…………………………………………………

- geodet/zeměměřič: ……………………………………………………………………….

jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle Výzvy k podání nabídek. Osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost Objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen Zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

**3.4**

3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu Díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této Smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 Smlouvy.

3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost Zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto Smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke Smlouvě.

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

4. Doba plnění

**4.1**

Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 3 dnů před zahájením Díla.

Zahájení plnění Díla: **do 3 pracovních dnů ode dne doručení Výzvy k zahájení plnění Objednatelem, předpoklad 15.07.2024.**

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději: **do 120 kalendářních dnů od zahájení plnění.**

**4.2**

Zhotovitel Dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá Objednateli nejpozději poslední den dle bodu 4.1 Smlouvy a Objednatel Dílo ve stejném termínu převezme.

**4.3**

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této Smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede Objednatel písemnou výpovědí doručenou Zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi Smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí Díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak Zhotovitel povinnost i po výpovědi Smlouvy dokončit již zaplacené části Díla.

**4.4**

4.4.1 Objednatel je oprávněn kdykoli Zhotoviteli nařídit přerušení provádění Díla. Jestliže k přerušení provádění Díla dojde zaviněním Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla, a to o dobu pozastavení provádění Díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění Díla dojde z jiných důvodů než zaviněných Objednatelem, termíny k provádění Díla se neprodlužují.

4.4.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění Díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy Objednatelem má Zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání Díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Při přerušení provádění Díla ze strany Objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady Zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla Objednatel.

4.4.3 Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.4.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou Zhotovitele ze dne …………

**5.1**

Celková cena vychází z předpokládaného množství zeminy 64.500 t.

m. j množství j. cena (bez DPH) cena (bez DPH)

nakládka Štěpánovice t 64 500 ……… ………

odvoz t 64 500 ……… ………

uložení t 64 500 ……… ………

poplatek za skládku t 64 500 ……… ………

čištění komunikací kmpl 1 ……… ………

provizorní komunikace kmpl 1 ……… ………

geodetické zaměření kmpl 1 ……… ………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena bez DPH ………

5.1.1 Cena za zhotovení díla činí celkem ………….. Kč bez DPH.

**5.2.**

5.2.1 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí ………….. Kč.

5.2.2

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátce   
a pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena Objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a Zákona o DPH.

5.2.3

Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli.

**5.3**

5.3.1 Celková cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto Smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval Zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že Dílo dle této Smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu Zhotovitele realizovat.

5.3.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2 lze změnit pouze v těchto případech:

1. pokud dojde po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
2. pokud Objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení Díla oproti rozsahu stanovenému v této Smlouvě,
3. bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
4. pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu Smlouvy, Zhotovitelem nezaviněné.

**5.4 Způsob změny ceny**

5.4.1 Zvýšení ceny Díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2 této Smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny Díla, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny Díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři Změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny   
a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změn prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny Díla až po odsouhlasení změny ceny Díla Objednatelem Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok Zhotovitele na zvýšení ceny Díla. Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke Smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části Díla.

5.4.2 Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným Zhotoviteli snížit sjednanou cenu Díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se Objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři Změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny Díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy i částku, o kterou je Objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný Objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce Zhotovitele.

5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

**5.5**

V ceně za zhotovení Díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením Díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

**6.1**

6.1.1

Cena bude fakturována vždy za provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce Přehled odpadových položek výdejek a Potvrzení o převzetí materiálu od majitele pozemků, na nichž bude zemina ukládána za fakturovaný měsíc. Objednatel provede úhradu na základě faktury vždy za příslušný měsíc zpětně.

Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí od Zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část Díla soudní znalec přizvaný Objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem Objednatele.

6.1.2

Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

**6.2**

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám Zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli.

**6.3**

Úhrada bude prováděna v české měně.

**6.4**

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

* označení Objednatele a Zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
* IČ, DIČ,
* číslo faktury,
* datum vystavení a datum splatnosti faktury,
* datum uskutečněného plnění,
* označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
* fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,

**-** označení Díla **„Odvoz a uložení výkopové zeminy v rámci přípravných prací pro stavbu IV. etapy skládky TKO Štěpánovice“**

* razítko a podpis oprávněné osoby,
* údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
* v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn údaj **„Daň odvede zákazník“.**

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, Objednatel je oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh.

6.4.3 Objednatel prohlašuje, že Díla se týká ekonomická činnost a **pro výše uvedené Dílo bude aplikován** **režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92e odst. 2 zákona o DPH.

**6.5**

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá   
z dokončených a vyfakturovaných částí Díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od zadání.

**6.6**

Lhůta splatnosti faktur je 30denní ode dne doručení Objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

**7.1**

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této Smlouvy bude zhotovený podle podmínek Smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

**7.2**

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v čase odevzdání Objednateli, a za vady.

**7.3**

Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla stanovených touto Smlouvou a obecně závaznými technickými normami, předpisy a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu Díla.

**7.4**

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

8. Podmínky provedení díla

**8.1**

8.1.1 Zhotovitel provede Dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

1. zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení   
   a dokončení díla v dohodnutém termínu,
2. dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto Smlouvou i veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
3. chránit Objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností Zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady Zhotovitele,
4. upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění Díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně zadání Díla obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení Díla, Zhotovitel přeruší provádění Díla do doby písemného sdělení stanoviska Objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení Díla. Jestliže Zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů Objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady Díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny Objednatele,
5. oznámit písemně Objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení Díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu Díla.

8.1.3 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů   
a oznámení souvisejících s provedením Díla.

8.1.4 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od Objednatele.

8.1.5 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví Objednatele a uzavřít s Objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené Objednatelem.

**8.2 Staveniště**

8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště.

Stavební práce dle této smlouvy je Zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od Objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto Smlouvou.

8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této Smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví Zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.

c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí Zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této Smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost   
a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu Díla do doby jeho předání a převzetí Objednatelem

f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání Díla.

i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště Objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.

j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění Díla na místo provádění Díla – staveniště   
a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí Díla – vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno   
a protokolárně předáno Objednateli ke dni předání dokončeného Díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

**8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci**

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného Díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

**8.4 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací**

8.4.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním Díla za účelem prověření, zda je Dílo zhotovováno řádně.

8.4.2 Zjistí-li Objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se Zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li Zhotovitel vadu v této lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Dále je Objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji Zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.

8.4.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:

a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,

b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci Objednatele a Zhotovitele, Zhotovitel zajistí účast oprávněné osoby, uvedené v čl. 3.3.2 na kontrolních dnech, pokud se s Objednatelem nedohodnou jinak

c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem Objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

**8.5**

8.5.1 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění Díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub Zhotovitele.

8.5.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit Objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací Díla.

**8.6 Stavební deník**

8.6.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,   
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může Objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

8.6.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku Zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného Díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě Objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

8.6.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru   
a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli   
a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

8.6.4 Objednatel a Zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby Objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí Zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu Objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

**8.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

8.7.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti   
a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci Zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou Zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.

8.7.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.

8.7.3 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací Díla.

**8.8 Způsob předání a převzetí díla**

8.8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli v místě provedení Díla.

8.8.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním Díla vyzvat Objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě Zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené Dílo převzít. Řádným dokončením Díla je provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení Díla   
a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti Díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

geodetické zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu pdf a dwg případně dxf a geometrické zaměření stavby.

1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto Smlouvou,
2. zkušební protokoly o zkouškách provedených Zhotovitelem a jeho poddodavateli,
3. zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění Díla včetně fotodokumentace,
4. zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
5. originály stavebních a montážních deníků,
6. fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby Díla (řádně datovanou   
   a popsanou).

8.8.3 Objednatel je oprávněn Dílo nepřevzít, pokud:

1. vykazuje vady, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny Objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění Zhotovitele trval.

8.8.4 V případě sporu o to, zda předávané Dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese Zhotovitel.

8.8.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru Objednatele nebrání řádnému užívání předávaného Díla ani kolaudaci, a Zhotovitel se zaváže vady odstranit v Objednatelem stanovené technologicky nejkratší možné lhůtě.

8.8.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou Smluvních stran.

8.8.7 Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí Díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy Zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.8.8 Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda Dílo vykazuje vady, má se za to, že Dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

**9.1**

Jestliže Zhotovitel odevzdá Dílo po termínu pro celkové dokončení Díla uvedeném v čl. 4.2 zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého Díla bez DPH za každý započatý den prodlení

- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

**9.2**

Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen Zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu Objednatele.

**9.3**

Jestliže Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4 a 8.8.1, zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto článcích.

**9.4**

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze   
č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

**9.5**

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této Smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého Díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

**9.6**

Pokud Objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy Zhotovitelem, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH.

**9.7**

9.7.1 Zhotovitel odpovídá vůči Objednateli vždy tak, jako by Dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.7.2 Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.7.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.7.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti   
k úhradě ceny Díla podle této Smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení Objednatele Zhotoviteli.

9.7.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

**10.1**

Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této Smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

**10.2**

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se Smluvní strany nebo v případě zániku Smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti Smluvních stran, na dalším postupu.

**10.3**

Pokud Smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou Smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená Smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu.

**11. Doručování, formy právních úkonů**

**11.1**

Osobami oprávněnými k úkonům mezi Smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této Smlouvy.

**11.2**

Veškerá korespondence dle této Smlouvy bude zasílána na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

**11.3**

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé Smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin.

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé Smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

**12.1**

Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou.

Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze Smluvních stran dále může odstoupit od Smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této Smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze Smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze Smlouvy.

Při odstoupení od Smlouvy v těchto případech Smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného Díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce   
i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný Objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od Smlouvy lze řešit zápočtem.

**12.2**

12.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, bude-li Objednatel v rozporu   
s ustanoveními této Smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny Díla, jestliže nepřevzal Dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

**12.3**

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

1. Zhotovitel je v prodlení s plněním Díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
2. Zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3,
3. Zhotovitel přes upozornění provádí Dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy Objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
4. činností Zhotovitele dochází k poškozování práv Objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

**12.4**

12.4.1 Neprodleně po účinnosti odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli staveniště a rozpracované Dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení Díla   
a dopraveny na místo provedení Díla a věci, jež byly dočasně Zhotovitelem umístěny mimo místo provedení Díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od Smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby Zhotoviteli, i ty, které se dle Smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení Díla náhradním Zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením Díla vzniknou Objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na Zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupením od Smlouvy se tato Smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od Smlouvy.

12.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující Smluvní strana.

13. Pojištění

**13.1**

13.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající Dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do Díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být Dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato Smlouva jinak, odškodnit Objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

1. úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
2. ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; Zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit Objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této Smlouvy.

13.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím Objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by Objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je Zhotovitel povinen Objednatele odškodnit.

**13.2**

Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí být min. ve výši ceny uvedené v čl. 5.1.

**13.3**

13.3.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy originál nebo kopii pojistné smlouvy dokladující pojištění v rozsahu dle čl. 13.1 a 13.2 této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti je jednoznačným důvodem pro neuzavření Smlouvy ze strany Objednatele.

13.3.2 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného Díla: v případě změny Díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění Díla pojistné krytí požadované touto Smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.3 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží Objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může Objednatel od této Smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny Díla nebo vymáhat tyto částky po Zhotoviteli přímo.

13.3.4 V případě, že Objednatel nebo Zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou Stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

**14.1**

Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu Smlouvy doručený druhé Straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem Smluvní strany s připojením zaručeného elektronického podpisu.

**14.2**

Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou Smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů.

Pro platnost dodatků k této Smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této Smlouvě se Smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé Straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

**14.3**

14.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

14.3.2 Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu Objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

14.3.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4 Vztahy mezi Stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5 Je-li tato Smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely Objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň Zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje Zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů Zhotovitele.  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů Objednatele.

14.3.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou Smluvních stran.

14.3.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

14.3.9 Účinnost smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v Registr smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv).

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne ………… usnesením č. ………….

V Klatovech V………………….

.......................................... ………......................................

Mgr. Rudolf Salvetr (Zhotovitel)

starosta města Klatov

(Objednatel)

**Přílohy k návrhu smlouvy, které účastník zadávacího řízení předloží k nabídce:**

Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů

Č. 2 – soupis prací

**Budoucí přílohy ke smlouvě – NEPŘIKLÁDAT K NABÍDCE – (budou přiloženy ke smlouvě s vybraným účastníkem zadávacího řízení):**

Č. 3 – formulář změnového listu